匠心训练项目任务书

项目题目：“攻防一体”基于STM32嵌入式的自由防御搏击机器人

项目来源：实验实训中心计算机部

适用专业：机械设计制造及其自动化、应用物理、计算机、自动化、电子信息工程、物联网

指导教师信息：84051 闫文军 高级实验师

下达任务日期：2022.6.6

1.内容要求

机器人的制造是实现“零碳”目标的重要主力军，此项目任务是：学生自主设计并制作一款搏击机器人。要求该设计可以实现简单的移动动作和基本搏击动作。

通过该项目，培养学生自主学习的能力，培养创新意识，将理论学习运用于实践，提高学生的动手能力。提高学生的科学文化素质，有科学的思维方式和创新精神。

机器人的结构应该包括4个部分：1.动作部分2.移动部分3.控制部分4.感知部分5.动力部分。

推荐参考资料：机械原理，嵌入式系统及应用，机械制造基础，工程图学，机器人学导论

1.1动作部分：

可以实现基本的搏击动作的机械臂，至少可以实现推的动作。

1.2移动部分：

要求机器人至少可以向前后左右四个方向进行移动，来规避对手的攻击。

1.3控制部分：

可以通过上位机对机器人进行移动与动作的操控。

1.4感知部分：

可以得到距离等重要信息。

1.5动力部分：

可以驱动机器人移动与简单攻击。

2.方法要求

2.1本项目要求学生设计控制系统、编写控制程序，实现控制系统通过输出指令对动作机构进行控制；实现动作、感知、动力的判断，并编写控制程序。

2.2所采用的研究方法是：采用理论与实际相结合的方法，通过理论分析确定机械结构、控制方法和策略，编写控制程序；通过试验验证来检验所采用方法和所编写程序的正确性。

2.3所采用的技术路线如下：

- 查阅资料，确定机械结构和控制系统的构成、了解伺服控制的原理及设备构成及选型等。

- 在上述基础上完成机电结构设计。

- 进行控制系统的选型和控制系统的设计。

- 编写STM32不同模块的控制程序。

- 系统集成。

2.4熟练掌握机械或电路设计软件，能够做到通过相关软件及自己掌握的知识来进行机械结构与电路结构的设计，对于自己的强项要努力发挥，而对于自己不熟悉的软件也要努力学习，争做全能型选手.

2.5能够对设计的部件进行组装，充分发挥自己的动手能力，力所能及的范围内的零件可以自己制作.

2.6具备一定的编程能力基础，对于各个机械部件，要学会对元件的控制与编程，要有自己的创造思维，保留对逻辑电路的使用与控制.

3.过程要求

| 时间阶段 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成功要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题及文献综述 | 第一周 | 有关搏击机器人的文献阅读整理。 | 完成机器人结构及控制系统的分析报告 |
| 总体方案设计 | 第二到三周 | 分析搏击机器人的基本结构组成和各部分结构功能，完成总体方案设计，并进行理论论证。 | 做出完整的总体方案 |
| 结构设计及控制程序设计 | 第四到七周 | 设计机器人整体结构图及零部件结构图，整理完成工艺流程图，编写机器人核心控制程序。 | 设计机器人的结构图，完成机器人核心控制程序 |
| 零件加工、机器人装配、调试 | 第八到十一周 | 利用自采和加工的零部件组装机器人，进行结构和功能调试。 | 整机组装及调试 |
| 总结汇报 | 第十二周 | 整理汇总搏击机器人设计制作文件。 | 完成项目相关技术文件整理及答辩 |

4.项目成果形式

4.1 总体结构设计方案。包括整体设备的各类图纸，操作原理说明、设计说明书等。

4.2 产品介绍视频（≥3分钟）以及配套PPT。

4.3 成品实物。